伐木浚渫と河川環境の共存

濁りの緩和と流路形状の維持

令 和 ４ 年 ８ 月 ８ 日

山梨県漁業協同組合連合会

参　事　　大 浜 秀 規

１　どんな水生生物が渓流にいるのか

○　魚類

・　種数：世界２５,０００種以上、日本３,６０８種、淡水魚２８１種、山梨の淡水魚４３種

・　渓流魚：イワナ、ヤマメ、アマゴ、アブラハヤ、ウグイ － 遊泳魚、流下動物食、紡錘型

カジカ、カワヨシノボリ　　　　　　　　　 　－ 底生魚、底生動物食、腹が平

○　水生昆虫：トンボ、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ等

○　付着藻類：珪藻、藍藻、緑藻

○　その他：　カジカガエル、サンショウウオ、 カワガラス、カワネズミ

２　魚が川に住むために必要なもの

○　水量　　　豊富な水量　≠　発電・農業用の取水による流量の減少

○　水質 　　 増水時の濁りと平水時の濁り

藻類、水生昆虫、魚に影響を与えるのは？

○　連続性　　自由な移動　≠　河川の分断化、平坦化

○　多様性　　多様な物理的環境（避難・産卵・接餌・休憩・寝場所）

○　攪乱　　　環境の時間的変動　出水による河床の更新

３　流路形状の維持

○　河川環境を悪化させない設計：施工方法や仮設道路の配置の検討

○　良好な環境の保全：流路形状は変えない。触る場合にはスライドダウンさせ、河床の石は　　持ち出さない、埋めない、護岸に使わない。現在ある瀬淵構造を維持する。

○　生息魚類の保全：瀬回しの際に水を一度に止めると、魚は水溜まりから逃げられず死んでし　　まうので、水を全部止めずに一晩チョロチョロ流すと、殆どの魚は本流へ逃げる。

４　濁りの低減

○　濁水の発生防止

・　流路内での掘削は行わない。スライドダウンする場合には、切替先流路を事前に掘削し、　　　最後に締め切りを開けることで濁る時間を短縮する。

・　作業場所へ漏出する前のきれいな水をポンプで集めて排水し、濁水の発生を防止する。

・　流路に影響が少ない施工方法や仮設道路の設置を行い、濁水の発生しにくい施工を行う。

○　濁水の流出抑制

・　可能な限り浅く、広い沈殿池を設置することで効果的に沈下させる。

５　河川環境の保全に向けて

○　漁協との連絡調整

・　対釣り人：解禁日・放流日・休日を避けた作業工程の検討

・　対生物：ヤマメ、イワナ、ウグイ、アユ等各々の産卵期や産卵場所を避けた施工

○　業務発注上での配慮

・　設計書の特記事項として、濁り低減、流路形状維持、漁協と連絡調整を記載

・　総合評価落札方式において、環境影響緩和策の提案がなされた場合には、業務理解度や対　　　応方針の項目で、十分な評価を行う。

・　完成検査の業務成績評定において、環境影響緩和策が実施されていた場合には、動植物等　　　に対する配慮や水質汚濁に対する配慮等の項目で、十分な評価を行う。

大事なおまけ

○　環境について気にする

○　勉強する　　→　　聞いてみる

先輩、コンサル、水技セ、山梨河川研究会

○　試してみる　　濁りの緩和と流路形状の維持